DOCUMENTO FINAL DE PROYECTO

Plataforma Virtual para la Digitalización del Proceso Crediticio

Pyme y Banca Empresa — BDP S.A.M.

Ingeniería de Software · 5to Semestre · Abril 2026

| Concepto | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | CONSULTORÍA PARA LA PROVISIÓN DE SOFTWARE PARA PYME Y BE |
| Cliente | Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.) |
| Metodología | Scrum + MoSCoW |
| Arquitectura | Monolítica Modular |
| Presupuesto Total | Bs. 450,000.00 |
| Duración | 190 días hábiles (06/04/2026 — 02/01/2027) |
| Total de HUs | 12 Historias de Usuario (HU-01 a HU-12) |
| Equipo | 6 integrantes — 3 parejas (P1, P2, P3) |

1. Resumen Ejecutivo

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.) presenta un proceso crediticio para Pyme y Banca Empresa que requiere mayor agilidad, eficiencia y digitalización. Actualmente, el proceso implica múltiples formularios físicos, evaluaciones manuales y tiempos prolongados de análisis, lo que genera demoras en la aprobación de créditos, mayor carga operativa y una limitada trazabilidad de la información.

1.1. Matriz de Stakeholders

| Rol | Nombre / Cargo | Influencia | Expectativa Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente / Patrocinador | Alta Gerencia del BDP S.A.M. | Alto | Implementación en plazo y presupuesto, mejora radical en eficiencia crediticia. |
| Usuario Final | Analistas de crédito y Funcionarios | Medio | Plataforma fácil de usar que agilice la evaluación y reduzca la carga operativa. |
| Equipo Técnico | Miguel, Norma, Abigail, Roger, Kevin, Beymar | Alto | Requerimientos claros y entrega de software de alta calidad en el cronograma. |

2. Antecedentes y Problema

El BDP S.A.M. es una sociedad de economía mixta que funciona como banco de primer y segundo piso, orientado al financiamiento del sector productivo. A diferencia de un banco tradicional, sus clientes son ganaderos, soyeros y productores agrícolas cuyos ingresos provienen de ciclos biológicos, lo que exige módulos especializados:

•  Ciclo de Vida Pecuario: El software debe proyectar el desarrollo del hato ganadero (nacimientos, recría, engorde, venta) para automatizar el cálculo de ingresos.

•  Estacionalidad Agrícola: El sistema debe permitir simulación de escenarios mediante supuestos (precio de soya, rendimiento por hectárea).

•  Gestión de Garantías: Conexión dinámica entre el valor de garantías y la capacidad de pago del cliente.

Triple Impacto del Proyecto 1. El productor recibe el crédito a tiempo. 2. El banco asegura la sanidad de su cartera. 3. El país produce más alimentos.

3. Alcance del Proyecto

3.1. Funcionalidades Principales

•  Registro inicial único de datos que alimente automáticamente múltiples formularios.

•  Checklists inteligentes que bloqueen el avance si falta documentación obligatoria.

•  Calculadoras automatizadas para flujos operativos y agrícolas/pecuarios.

•  Generación automática de reportes ejecutivos (Resumen comité) en PDF y Excel.

•  Selector de perfil de evaluación para mostrar u ocultar campos dinámicamente.

•  Monitoreo de créditos activos con alertas automáticas de vencimiento.

•  Gestión de garantías vinculadas a cada solicitud de crédito.

3.2. Restricciones del Alcance

•  No se desarrollará aplicación móvil nativa independiente — solo PWA (Progressive Web App).

•  El sistema depende de la integración con el CORE bancario mediante API REST.

•  Alcance limitado al proceso crediticio de Pyme y Banca Empresa.

4. Arquitectura y Stack Tecnológico

4.1. Arquitectura Seleccionada — Monolítica Modular

| Criterio | Monolítica Modular (ELEGIDA) | Microservicios (Descartada) |
| --- | --- | --- |
| Estructura | Un solo servidor con módulos por dominio | Servicios separados e independientes |
| Tiempo de desarrollo | Rápido — un repositorio, equipo coordinado | Lento — configuración compleja por servicio |
| Costo | Bajo — servidor único | Alto — infraestructura por servicio |
| Mantenimiento | Fácil — un solo codebase | Complejo — múltiples codebases |
| Viabilidad | Alta — realizable en el semestre | Baja — no viable en el plazo dado |

Justificación Se eligió el Monolito Modular porque permite cumplir el proyecto en 190 días, mantener bajo el costo y asegurar que el sistema sea sostenible. Cada módulo agrupa su propio controller, service y rutas dentro de un único servidor Express.

4.2. Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Librerías Clave |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite | axios, recharts, jsPDF, jspdf-autotable |
| Backend | Node.js + Express | jsonwebtoken, bcrypt, pg, node-cron, ExcelJS |
| Base de Datos | PostgreSQL | Tablas: roles, usuarios, auditoria, solicitudes, garantias |
| Seguridad | JWT + bcrypt + SHA-256 WORM | Tokens JWT, hash de contraseñas, auditoría inalterable |
| Offline | PWA + IndexedDB | Service Worker, sincronización automática |
| Reportes | jsPDF + ExcelJS | PDF desde frontend, Excel desde backend |
| Alertas | node-cron | Polling cada 60 segundos para HU-11 |

4.3. Estructura de Carpetas del Backend

| Carpeta | Módulo / Rol | HUs Relacionadas |
| --- | --- | --- |
| src/modules/auth/ | Control de Acceso y Roles | HU-01 |
| src/modules/auditoria/ | Trazabilidad WORM con SHA-256 | HU-02 |
| src/modules/solicitudes/ | Gestión de Solicitudes y Checklist | HU-03, HU-04, HU-05 |
| src/modules/evaluacion/ | Evaluación Técnica Ganadera y Agrícola | HU-06, HU-07 |
| src/modules/riesgo/ | Scoring Fintech y CORE Bancario | HU-08, HU-09 |
| src/modules/monitoreo/ | Alertas de Vencimiento (cron job) | HU-11 |
| src/modules/garantias/ | Registro y Gestión de Garantías | HU-12 |
| src/middleware/ | JWT, autorización por rol, errores | — |
| src/config/ | Variables de entorno, conexión BD | — |

5. Distribución de Trabajo por Parejas

| Pareja | Integrantes | HUs Asignadas | Módulos |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Roger Huarachi + Kevin Rocha | HU-01, HU-04, HU-07, HU-10 | Control de acceso, Digitalización docs, Escenarios agrícolas, Offline |
| P2 | Beymar Castillo + Abigail Arratia | HU-02, HU-05, HU-08, HU-11 | Auditoría WORM, Checklist, Scoring Fintech, Monitoreo alertas |
| P3 | Alcozer Mendoza + Miguel Chura | HU-03, HU-06, HU-09, HU-12 | Comité aprobación, Proyección ganadera, CORE bancario, Garantías |

6. Requerimientos Funcionales y Técnicos

6.1. Requerimientos Funcionales por Épica

EP01 — Seguridad y Acceso

| ID | Descripción | HU | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe validar credenciales de usuario y controlar el acceso según roles (administrador, analista, comité, auditor). Bloqueo automático tras 3 intentos fallidos. Tokens JWT con expiración configurable. | HU-01 | Must |
| RF-02 | El sistema debe registrar de forma inalterable (WORM) cada acción crítica: usuario, timestamp, módulo y tipo de operación. Los registros no pueden eliminarse ni modificarse. Encadenamiento SHA-256. | HU-02 | Must |

EP02 — Gestión de Solicitudes

| ID | Descripción | HU | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-03 | El sistema debe permitir al Jefe de Comité revisar el expediente completo y registrar una resolución formal (APROBADO / RECHAZADO) con condiciones o motivos documentados. | HU-03 | Must |
| RF-04 | El sistema debe permitir cargar y almacenar documentos digitales (PDF, JPG, PNG, máx. 10 MB) vinculados al expediente del cliente, con previsualización desde la interfaz. | HU-04 | Must |
| RF-05 | El sistema debe mostrar un checklist dinámico de documentos obligatorios según el tipo de crédito, bloqueando el avance si falta documentación obligatoria. | HU-05 | Must |
| RF-06 | El sistema debe permitir registrar, consultar y actualizar las garantías asociadas a cada solicitud de crédito, incluyendo tipo, valor, descripción y estado. | HU-12 | Must |

EP03 — Evaluación Técnica

| ID | Descripción | HU | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-07 | El sistema debe calcular automáticamente proyecciones del hato ganadero (nacimientos, mortalidad, recría, engorde) mostrando resultados en tablas y gráficos. | HU-06 | Must |
| RF-08 | El sistema debe permitir crear y comparar múltiples escenarios de simulación agrícola mediante un motor de reglas parametrizable sin modificar código fuente. | HU-07 | Should |

EP04 — Integraciones Inteligentes

| ID | Descripción | HU | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-09 | El sistema debe consumir la API de la Fintech aliada para obtener el scoring crediticio, mostrando el puntaje con clasificación de riesgo (A, B, C, D) y manejando errores de forma controlada. | HU-08 | Must |
| RF-10 | El sistema debe sincronizar automáticamente los datos de solicitudes aprobadas con el CORE bancario vía API REST, con reintentos automáticos (máximo 3) y registro de fallos. | HU-09 | Must |

EP05 — Movilidad y Trabajo de Campo

| ID | Descripción | HU | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-11 | El sistema debe operar en modo offline mediante PWA con almacenamiento en IndexedDB, sincronizando automáticamente los datos al recuperar conectividad. | HU-10 | Must |

EP06 — Salidas, Reportes y Monitoreo

| ID | Descripción | HU | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-12 | El sistema debe monitorear los créditos activos mediante un cron job (cada 60 segundos) que detecte vencimientos próximos y genere alertas automáticas visibles en el dashboard. | HU-11 | Must |

6.2. Requerimientos No Funcionales

| ID | Categoría | Descripción | Métrica de Éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Offline-First | Operación continua en campo sin conexión y sincronización posterior. | Funcionamiento sin internet mediante IndexedDB/PWA. |
| RNF-02 | Escalabilidad | Arquitectura modular en PostgreSQL y entrega de código fuente. | Soporte mínimo de 500 usuarios concurrentes. |
| RNF-03 | Parametrización | Motor de reglas para configurar tasas y flujos dinámicamente. | Cambios aplicados sin reprogramar código fuente. |
| RNF-04 | Integración | Comunicación segura vía API REST (JWT, JSON, HATEOAS). | Intercambio validado con el CORE Bancario. |
| RNF-05 | Seguridad Total | Cifrado de contraseñas (bcrypt) y protección WORM con SHA-256. | Logs 100% inalterables para control auditor. |

7. Historias de Usuario (HU-01 a HU-12)

Organizadas por épica funcional según documento maestro HUs_Completas_v2.

EP01 — Seguridad y Acceso

HU-01 — Control de Acceso y Roles  |  P1 Roger + Kevin  |  Must

"Como usuario del sistema, quiero contar con un mecanismo de autenticación seguro basado en roles, para acceder únicamente a las funcionalidades autorizadas según mi perfil institucional."

•  Validación exitosa de credenciales contra la base de datos institucional.

•  Bloqueo automático tras 3 intentos de acceso fallidos consecutivos.

•  Tokens JWT con tiempo de expiración configurable.

•  Menús y acciones renderizados dinámicamente según el rol del usuario.

HU-02 — Trazabilidad y Auditoría  |  P2 Beymar + Abigail  |  Must

"Como auditor, quiero que el sistema registre de forma inalterable cada acción crítica ejecutada por los usuarios, para garantizar el cumplimiento normativo y la transparencia operacional."

•  Registro automático de: ID de usuario, timestamp, módulo afectado y tipo de acción.

•  Protección WORM con encadenamiento SHA-256 entre registros.

•  Módulo de consulta y filtrado del log para usuarios con rol Auditor.

•  Los registros no pueden ser eliminados ni modificados por ningún perfil.

EP02 — Gestión de Solicitudes

HU-03 — Aprobar / Rechazar en Comité  |  P3 Alcozer + Miguel  |  Must

"Como Jefe de Comité, quiero revisar el expediente completo y emitir una resolución formal de aprobación o rechazo, para formalizar la decisión institucional de manera trazable."

•  Resumen ejecutivo completo del expediente antes de la votación.

•  Registro de resolución: estado (APROBADO/RECHAZADO), condiciones y observaciones.

•  Al aprobar: número de operación generado y estado transicionado a APROBADA.

•  Al rechazar: motivo obligatorio y estado transicionado a RECHAZADA.

•  Resolución vinculada al log de auditoría (HU-02).

•  Notificación automática al solicitante con la resolución.

HU-04 — Digitalización de Documentos  |  P1 Roger + Kevin  |  Must

"Como analista, quiero cargar y almacenar documentos digitales del expediente para eliminar el uso de papel y centralizar la información documental."

•  Carga de archivos PDF, JPG y PNG con límite de 10 MB por archivo.

•  Documentos almacenados de forma segura y vinculados al expediente.

•  Previsualización de documentos desde la interfaz sin necesidad de descargarlos.

•  Registro de fecha, hora y usuario responsable de cada carga.

HU-05 — Validación Documental  |  P2 Beymar + Abigail  |  Must

"Como analista, quiero contar con un checklist inteligente de requisitos documentales para verificar que el expediente esté completo antes de avanzar."

•  Checklist dinámico con documentos obligatorios y opcionales según el tipo de crédito.

•  Avance bloqueado si existe al menos un documento obligatorio sin cargar.

•  Estado de cada ítem actualizado en tiempo real al cargar o eliminar un documento.

•  Indicadores visuales (íconos y colores) para documentos pendientes, cargados y rechazados.

HU-12 — Registro y Gestión de Garantías  |  P3 Alcozer + Miguel  |  Must

"Como oficial de crédito, quiero registrar y gestionar las garantías asociadas a cada solicitud para respaldar formalmente el riesgo crediticio asumido."

•  Registro de garantías con tipo, valor, descripción y estado (PENDIENTE/VERIFICADA/LIBERADA).

•  Cada garantía vinculada a una solicitud de crédito específica.

•  Validación de que el valor total de garantías sea coherente con el monto solicitado.

•  Estado de garantías actualizable en cualquier etapa del proceso.

EP03 — Evaluación Técnica

HU-06 — Proyección Ganadera  |  P3 Alcozer + Miguel  |  Must

"Como analista agropecuario, quiero proyectar el ciclo de vida del hato ganadero del solicitante para determinar su capacidad de pago basada en indicadores productivos reales."

•  Cálculo automático de proyecciones: nacimientos, mortalidad, recría y engorde.

•  Resultados visualizados en tablas y gráficos de tendencia por período.

•  Motor de cálculo parametrizable por el administrador sin modificar código.

•  Proyección vinculada al expediente del cliente y accesible para el comité.

HU-07 — Simulación de Escenarios Agrícolas  |  P1 Roger + Kevin  |  Should

"Como analista agrícola, quiero simular distintos escenarios productivos (precios, rendimiento, clima) para evaluar la resiliencia financiera del proyecto bajo condiciones adversas."

•  Creación y guardado de múltiples escenarios de simulación por solicitud.

•  Motor de reglas parametrizable sin modificar el código fuente.

•  Comparación visual en tablas y gráficos entre escenarios.

•  Selección del escenario base para el resumen ejecutivo del comité.

EP04 — Integraciones Inteligentes

HU-08 — Scoring Crediticio (API Fintech)  |  P2 Beymar + Abigail  |  Must

"Como sistema, quiero conectarme a la API de la Fintech aliada para obtener automáticamente el scoring crediticio del solicitante y enriquecer el expediente con información de riesgo."

•  Consumo del endpoint de la API externa mediante autenticación con API Key.

•  Puntaje crediticio visualizado con clasificación de riesgo (A, B, C, D).

•  Mensaje de error controlado ante indisponibilidad — permite continuar manualmente.

•  Scoring registrado con fecha y hora en el expediente.

HU-09 — Sincronización con CORE Bancario  |  P3 Alcozer + Miguel  |  Must

"Como sistema, quiero sincronizar datos de solicitudes aprobadas con el CORE bancario vía API REST para garantizar la coherencia de la información entre ambas plataformas."

•  Envío y recepción de payloads JSON validados según esquema acordado.

•  Sincronización automática al aprobar una solicitud en comité (HU-03).

•  Reintentos automáticos ante errores de comunicación (máximo 3).

•  Datos críticos (montos, tasas, plazos) sin pérdida ni alteración en la transferencia.

EP05 — Movilidad y Trabajo de Campo

HU-10 — Trabajo de Campo sin Conexión  |  P1 Roger + Kevin  |  Must

"Como analista de campo, quiero registrar datos del solicitante en zonas rurales sin internet para sincronizarlos automáticamente al recuperar la señal."

•  Funcionamiento offline mediante PWA con almacenamiento en IndexedDB.

•  Sincronización automática al detectar conectividad disponible.

•  Indicador visual de modo online u offline.

•  Sin pérdida de datos registrados durante el período de desconexión.

EP06 — Salidas, Reportes y Monitoreo

HU-11 — Monitoreo de Créditos y Alertas  |  P2 Beymar + Abigail  |  Must

"Como Oficial de Crédito, quiero monitorear el estado de los créditos activos y recibir alertas automáticas ante vencimientos próximos para tomar acciones preventivas y reducir la mora."

•  Dashboard con estado de todos los créditos activos de la cartera.

•  Alertas automáticas para créditos con vencimiento en 1, 3 y 5 días.

•  Implementado mediante cron job (node-cron) ejecutado cada 60 segundos.

•  Filtrado de cartera por estado, fecha de vencimiento y nivel de riesgo.

•  Alertas registradas en el log de auditoría (HU-02).

8. Estrategia de Implementación y Capacitación

•  Equipo Especializado: Estructura basada en metodología Scrum con 3 parejas de desarrollo Full-Stack.

•  Capacitación "Aprender Haciendo": Uso intensivo de ambiente SandBox (entorno de pruebas aislado), complementado con documentación tipo Wiki.

•  Control de Cambios: Metodología estricta con ambientes separados (Desarrollo, Pruebas y Producción).

•  Repositorio Git: Control de versiones centralizado con ramas por módulo.

9. Propiedad y Confidencialidad

Propiedad Intelectual:

Todo el código fuente desarrollado pasará a ser propiedad absoluta del BDP S.A.M., incluyendo documentación técnica, modelos de datos y componentes asociados.

Confidencialidad:

Toda la información técnica y de negocio es estrictamente confidencial. El acceso estará restringido al personal autorizado aplicando el principio de mínimo privilegio (RBAC).

10. Entregables y Hitos

Plan de pagos vinculado a entregables de valor verificables. Inicio: 06/04/2026 · Cierre: 02/01/2027 · Total: 190 días hábiles.

| Hito | Entregable de Valor | Fecha Límite | Fase / Días | % | Monto (Bs.) | Acumulado (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-1 | Aprobación del Plan de Dirección y Arquitectura Base del Sistema | 16/05/2026 | Fase 1 — 30 días | 20% | 90,000 | 90,000 |
| H-2 | Plataforma de Gestión de Solicitudes Crediticias — Fase Alpha | 07/09/2026 | Fase 2 — 80 días | 35% | 157,500 | 247,500 |
| H-3 | Módulos de Riesgo, Seguridad y Validación Financiera — Fase Beta | 14/11/2026 | Fase 3 — 50 días | 25% | 112,500 | 360,000 |
| H-4 | Sistema en Producción, Transferencia Tecnológica y Cierre del Contrato | 02/01/2027 | Fase 4 — 30 días | 20% | 90,000 | 450,000 |
| TOTAL | Plataforma Virtual Crediticia BDP S.A.M. |  | 190 días hábiles | 100% | Bs. 450,000 | Bs. 450,000 |

Condiciones de pago:

•  H-1: Aprobación formal del Plan de Dirección y validación de la arquitectura por TI del BDP.

•  H-2: Módulos core en producción (autenticación, scoring y CORE API) validados por analistas del BDP en SandBox.

•  H-3: Pruebas de seguridad certificadas, modelos financieros validados y capacitación SandBox completada.

•  H-4: Go-Live completado, documentación entregada, capacitación finalizada y Acta de Cierre firmada. El código fuente pasa a propiedad irrevocable del BDP S.A.M.

11. Presupuesto Detallado — Línea Base de Costos

El presupuesto total asignado para la consultoría y desarrollo es de:

Bs. 450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil bolivianos)

1. Servicios Profesionales de Consultoría — Recursos Humanos Especializados

| Código | Rol / Servicio | Tipo | Monto (Bs.) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Consultor Senior de Proyecto — Dirección estratégica, gestión de interesados, informes EVM y coordinación con el patrocinador durante los 190 días hábiles. | Directo | 54,000 | 12% |
| P-02 | Ingenieros Full-Stack — Módulos de Autenticación y Motor de Scoring. Reducción del 27% en tiempo de desarrollo mediante IA generativa. | Directo | 86,000 | 19.11% |
| P-03 | Especialistas en Integración API y Seguridad Bancaria — Auditoría WORM, hato ganadero e integración CORE bancario (JWT, HATEOAS). | Directo | 86,000 | 19.11% |
| P-04 | Especialistas en Módulos Transversales y QA — Documentos, simulador agrícola, modo offline, reportes. QA automatizado 95% cobertura. | Directo | 74,000 | 16.44% |
|  | SUBTOTAL SERVICIOS PROFESIONALES |  | 300,000 | 66.67% |

2. Infraestructura Tecnológica y Seguridad

| Código | Servicio | Tipo | Monto (Bs.) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Infraestructura Cloud — Ambientes de Desarrollo, SandBox y Producción (alta disponibilidad, 190 días). | Directo | 27,000 | 6% |
| I-02 | Base de Datos Relacional PostgreSQL + Backups Automáticos + protección WORM de logs de auditoría. | Directo | 16,000 | 3.56% |
| I-03 | Certificación SSL/TLS y Seguridad de API REST — hardening de comunicación con el CORE bancario. | Directo | 10,000 | 2.22% |
|  | SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA |  | 53,000 | 11.78% |

3. Aseguramiento de Calidad y Validación Técnica

| Código | Servicio | Tipo | Monto (Bs.) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | Pruebas Funcionales y de Regresión — Testing automatizado con IA generativa, 95% de cobertura, conforme al DoD acordado. | Directo | 22,000 | 4.89% |
| Q-02 | Validación de Modelos Financieros — Revisión de scoring, flujos agrícolas/pecuarios con analistas del BDP S.A.M. | Directo | 13,000 | 2.89% |
| Q-03 | Pruebas de Integración y Certificación API con Sistema CORE — protocolo en ambiente SandBox controlado. | Directo | 9,000 | 2% |
|  | SUBTOTAL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD |  | 44,000 | 9.78% |

4. Capacitación, Documentación y Transferencia Tecnológica

| Código | Servicio | Tipo | Monto (Bs.) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Programa de Capacitación Operativa — Metodología 'Aprender Haciendo' en ambiente SandBox para usuarios del BDP S.A.M. | Directo | 15,000 | 3.33% |
| C-02 | Documentación Técnica Integral y Manual de Usuario — arquitectura, API, BD, wiki interna. | Directo | 10,000 | 2.22% |
| C-03 | Transferencia Tecnológica y Acompañamiento Go-Live — soporte durante despliegue en producción. | Directo | 6,000 | 1.33% |
|  | SUBTOTAL CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA |  | 31,000 | 6.89% |

5. Costos Indirectos — Absorbidos por el BDP S.A.M.

| Código | Servicio | Tipo | Monto (Bs.) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X-01 | Infraestructura de Red, Conectividad y Suministro Eléctrico — asumidos institucionalmente por el BDP S.A.M. | Indirecto | 0 | 0% |
| X-02 | Licencias de Software Open Source — Vue.js, Node.js, PostgreSQL, herramientas IA generativa gratuitas. | Indirecto | 0 | 0% |
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | 0 | 0% |

6. Reserva de Contingencia — Gestión de Riesgos Identificados

| Código | Concepto | Tipo | Monto (Bs.) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Escalabilidad y Continuidad de Infraestructura Cloud — fondo para picos de demanda o migración de proveedor. | Reserva | 9,000 | 2% |
| R-02 | Retraso en Entregables de Ruta Crítica — horas adicionales P-02/P-03 ante retrasos en Scoring o Integración CORE. | Reserva | 8,000 | 1.78% |
| R-03 | Gestión de Cambios de Alcance Aprobados — esfuerzo adicional por cambios formalizados mediante Acta de Control. | Reserva | 5,000 | 1.11% |
|  | SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA |  | 22,000 | 4.89% |

| Categoría | Monto (Bs.) | % del Total |
| --- | --- | --- |
| 1. Servicios Profesionales (P-01 a P-04) | 300,000 | 66.67% |
| 2. Infraestructura Tecnológica (I-01 a I-03) | 53,000 | 11.78% |
| 3. Aseguramiento de Calidad (Q-01 a Q-03) | 44,000 | 9.78% |
| 4. Capacitación y Transferencia (C-01 a C-03) | 31,000 | 6.89% |
| 5. Costos Indirectos (absorbidos por BDP) | 0 | 0% |
| 6. Reserva de Contingencia (R-01 a R-03) | 22,000 | 4.89% |
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | Bs. 450,000 | 100% |

Nota sobre el presupuesto El presupuesto de Bs. 450,000 representa un ahorro del 10% respecto al techo presupuestario original de Bs. 500,000 del BDP S.A.M. La optimización del cronograma a 190 días hábiles (aprox. 8.5 meses) responde a la implementación de Tecnologías de Aceleración de Desarrollo (IA Generativa) en las fases de codificación y testing automatizado, reduciendo el Time-to-Market en un 27% sin comprometer la calidad técnica ni los estándares de seguridad bancaria. — Referencia: PMBOK® Guide 8va Edición, Dominio Finance.

Sistema de Gestión Crediticia Agropecuaria — BDP S.A.M. · Ingeniería de Software · Abril 2026